לכבוד

**משתתפי המכרז**

הנדון: **מכרז פומבי מס' 06/21 לתכנון, הקמה והפעלה של מיצג אורקולי משולב עם מי ים**

מענה מס' 1 לשאלות המשתתפים

הרינו מתכבדים להשיב לשאלות אשר הופנו בקשר עם המכרז שבנדון, כדלקמן:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| מס"ד | השאלה/הבהרה | מענה החברה |
|  | אודה על קבלת הבהרה בנוגע לסעיף 3.1.1, המינוח "הפיק" אינו ברור לחברתנו ואינו מעולם המושגים של הקמה, הרכבה ,ובנייה של מייצגי מים.  בכדי למנוע אי נעימות וויכוח עתידי אבקש להחליף/להוסיף במקום המילה "הפיק" את המילה: בנה או הקים או סיפק והפעיל או הרכיב. | הפיק= התקשר עם מזמין העבודה לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מיצגים המשלבים מי ים. |
|  | סעיף 1.4 רשום כי תחילת המייצג הינה ב 20/7 אך לא מצוין במכרז מה התאריך האחרון לקבלת צו התחלה בכדי לעמוד ביעד זה. | הבהרה- לזוכה במכרז תינתן תקופה של עד 28 ימים לצורך תכנון והקמת המיזם. |
|  | סעיף 1.4 – מועד התחלת הפעילות 20.7 – חשוב לציין כי לוחות הזמנים המוגדרים להפקה הם מאוד צפופים וצריכים להיות בהלימה למועד חתימה ואישור המזמינה. מניסיוננו נדרש כ- 45 יום להקמה והפקה מרגע קבלת האישור. נודה להתייחסותכם. | ראו מענה לשאלה 2 לעיל. |
|  | סעיף 1.5 – כמה ימי הפעלה מתוכננים במסגרת הפרויקט? האם 5 ימים בשבוע? נתון זה משפיע על התמחור באופן מהותי. | בכוונת החברה כי המיצג יפעל בכל ימות החודש כאשר לשיקול דעת העירייה להורות כי המיצג לא יפעל בשבת. |
|  | סעיף 1.7 באחריות מי נושא הרישוי? | באחריות המפיק כאשר החברה תסייע ככל הניתן על מנת להשלים את הליך הרישוי. |
|  | 4. סעיף 1.9- תשלום בגין כל חודש נוסף 10% מההצעה- מבקשים לבטל סעיף זה שכן עלות הפעלה הינה נגזרת של כמות ימי עבודה (השכרת ציוד/ כ"א מפעיל וכו' ) ולכן העלות המצוינת אינה בהכרח עומדת על 10%. נבקש לשנות את הסעיף ולהבהיר ש: "במקרה שהזוכה יוכיח למזמין שעלות ההארכה גבוהה מ10% מהיקף הפעילות, יהיה זכאי לשיעור גבוה יותר מהסכום בעת ההארכה, בכפוף לאישור החברה ושיקול דעתה הבלעדי." | בקשה מתקבלת חלקית. התמורה תתוקן ל-20%. |
|  | האם באחריותכם נושא השמירה? | החברה לא תציב שמירה על המיצג אך הפיקוח העירוני יסייע בקשר עם ניהול הקהל וכו'. השמירה באחריות הזוכה. |
|  | נספח לפירוט מקור הזנת חשמל | על הזוכה במכרז להעמיד, על חשבונו, גנרטור מתאים לצורך הפעלת המיצג.  כל העבודות יתואמו עם מחלקת החשמל של העירייה בסיוע החברה.  יש לקחת בחשבון כי אין חיבור חשמל קרוב. |
|  | האם נדרש היתר בנייה לפרויקט או היתר שימוש זמני בקרקע? באחריות מי? | למיטב ידיעת החברה, לא יידרש היתר מאחר שלא מדובר במבנה קבע. יובהר כי אין בכך כדי להוות התחייבות והדבר תלוי גם בתכנון המוצע. |
|  | כחלק מהפתרון המוצע למיצג, יתכן כי הדבר יצריך סגירה של כ- 40 מ' מרצועת החוף, אנא אישורכם לעניין. בנוסף, אישור לכך שתהיה נגישות חלופית עבור נכים לירידה לחוף. | החברה אינה יכולה לאשר בקשה זו מראש. ככל שמיצג המוצע ידרוש סגירה או נגישות כאמור החברה תבחן את אפשרותה לסייע. |
|  | סעיף 12 להסכם – לאור לוחות הזמנים הצפופים והעובדה שלא בהכרח יהיו 45 ימים עד למועדי התשלום (ולחלקם בהכרח לא יהיו), נבקש את אישורכם לכך שככל שהחשבון יוגש בזמן ובכפוף לאישור העירייה, החשבונות ישולמו במועד הקבוע בסעיף 12 גם אם לא עברו 45 ימים. | בקשה מתקבלת באופן חלקי. במקום 45 ימים יעמוד המועד על 21 ימים כאשר החברה תעשה ככל שביכולתה לשלם במועד הקבוע בסעיף 12 גם אם טרם עברו 21 ימים. |

ברכה,

חוף בת-ים ליזמות ופיתוח בע"מ

על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם חתום על ידם בחתימה ובחותמת

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימה וחותמת הקבלן