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האגף המוניציפלי


פרוטוקול  3.25   ישיבת  ועדת בטיחות בדרכים מיום 23.7.25

שהתקיימה באמצעות תוכנת ZOOM 


נוכחים ה"ה:		מר יהודה הרוש	-	יו"ר הוועדה
			גב' ילנה פינסקי	-	מ"מ חברת הוועדה
			מר ויקטור וולדשיק	-	חבר הוועדה
מר יריב נחשון		-	נציג ציבור
			מר יניב רז		-	מנהל אגף פיקוח על הבניה
			מר צחי בן גיגי		-	מנהל המטה העירוני לבטיחות בדרכים
			גב' קארין אמינוב	-	מנהלת מח' הגיל הרך לידה עד שלוש
			גב' דנה טל		-	הרלב"ד
		           גב' מאיה שניידר	-	מזכירת הוועדה

חסרים ה"ה:		גב' קטי פיאסצקי	-	חברת הוועדה
			מר שמעון כהן סבן	-	חבר הוועדה
			מר תומר פוטרמן	-	משטרת ישראל


על סדר היום:
1. עדכון מצב תאונות דרכים.
2. עדכון פרוייקט הצבת תחנות אוטובוס חדשות ברחבי העיר.
3. עדכון פעילות אכיפה בשת"פ משטרה.





בוועדת בטיחות בדרכים   3.25  שהתקיימה ביום  23.7.25 בנושא שבנדון הועלו הדברים 
הבאים:

1. עדכון מצב תאונות דרכים

· שנת 2023 היתה שנה חריגה. שנת 2024 + 2025 מספר ההרוגים במדינה עלה.
· העיר במגמה יציבה בעיקר בגלל עבודות תשתית שנעשות והרכבת הקלה.
· בעקבות הרכבת הקלה יש שילוב של רמזורים, שטח החצייה מצטמצם ולנהג קל יותר לראות את הולכי הרגל, שמים אוזניים, מעבר חציה מוגבה.

2. עדכון פרוייקט הצבת תחנות אוטובוס חדשות ברחבי העיר

· הורכבו 12 תחנות חדשות מתוך 40. בשבוע הבא יוחלפו עוד 4 תחנות. כל התחנות יהיו חדשות מלבד בלפור ששם יוחלף בפרויקט אחר.
· התחנות החדשות יהיו מוארות, הצביעה תחודש בחזית התחנה, יוחלפו מפות הקווים בשיתוף עם משרד התחבורה.
· תבוצע צביעה של כל אדום לבן, מעברי חצייה, סימונים .

3. עדכון פעילות אכיפה בשת"פ משטרה

· מתוכננות פעילות אכיפה בנושא דו-גלגלי בשיתוף עם המשטרה.
· יבוצעו פעולות הסברה לקראת החגים בתחילה בצירים מרכזיים שיש יותר קורקינטים ואח"כ בשכונות הפנימיות.

עדכונים:
· העיר מחולקת ל – 5 רובעים. בכל רובע 3-4 פקחים. בתכנון שהפיקוח ייתן את דעתו בנושא הקורקינטים.
· ציר קוממיות לכיוון מנחם בגין יוצר פקק בגלל ביטול הפניה ימינה – נמצאים בשיח עם נת"ע לפתיחת הפניה ימינה.
· בלפור לכיוון יוספטל מצפון לדרום – הוגשה תוכנית לנת"ע מחכים לאישור.
· מהירות הרכבת הקלה תגדל בקרוב בבת ים בכ 6-7 דקות ע"פ שיח עם מנכ"ל הרק"ל.

סיכום והמלצות:
· לשים אשפתונים ליד תחנות אוטובוסים שבהם אין פחים – באחריות צחי.
· לבדוק את זמן הרמזור ברחוב דקר – באחריות צחי.
· לבדוק את הצמתים בעיר שמצולמים 24/7 – באחריות צחי.
חתימת יו"ר הוועדה:_____________		תאריך:___________________
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